MİZAN

Raporlama Güvence ve Orkestrasyon Platformu

Kapsamlı ürün, düzenleme araştırması ve uygulama yol haritası

15 Ekim 2026 | Türkiye + Avrupa Birliği

# Yönetici Özeti

MİZAN; sürdürülebilirlik danışmanlıklarının ve raporlama ajanslarının faaliyet raporu, sürdürülebilirlik raporu ve CBAM hazırlık süreçlerini standartlar, hesaplamalar, kanıtlar, onaylar ve Word teslimi üzerinden yönetmesini sağlayan multi-tenant platformdur.

Platform PDF tasarımı üretmez. Onaylı ve kaynaklı içerik, veri tablosu, grafik veri seti, metodoloji notu ve açık konu listesi içeren tasarıma hazır Word paketi üretir. Basılı/dijital yıllık rapor tasarımı ajansın uzmanlık alanı olarak kalır.

Ürün “tam uyum sertifikası” vermez. Hedef; resmi kaynağa bağlı, sürümlü standart paketleri ve insan onayı ile compliance-ready bir raporlama süreci oluşturmaktır.

# 1. Stratejik Fark

| Bugünkü sorun | MİZAN yaklaşımı |
| --- | --- |
| Dağınık Excel, e-posta ve PDF akışı | Veri–kanıt–owner–onay tek workspace içinde |
| Faaliyet/sürdürülebilirlik/CBAM verileri arasında çelişki | Rapor Relationship Map ile raporlar arası tutarlılık kontrolü |
| Standartlar insan hafızasında veya statik checklistte | Sürümü, yürürlüğü ve kaynağı kayıtlı Standart Paketleri |
| Tasarım aşamasında devam eden veri revizyonları | Word Report Compiler ile onaylı, yapılandırılmış handoff |
| Statik ve sıkıcı KPI tablosu | Kaynaktan beslenen, kapsamı görünür interaktif KPI Studio |

# 2. Kapsam: Üç raporlama hattı, tek kanıt omurgası

| Hat | Amaç | Ortak ama farklı yönetilmesi gereken alanlar |
| --- | --- | --- |
| Faaliyet Raporu | Şirketin faaliyet, finansal durum, risk, yönetişim ve gelişimini raporlamak | Şirket profili, faaliyetler, yönetim, çalışanlar, finansal veriler |
| Sürdürülebilirlik Raporu | TSRS/GRI/ESRS vb. çerçevelerde risk, fırsat, etki, metrik ve hedefleri açıklamak | Yönetişim, iklim, insan, değer zinciri, politikalar, hedefler |
| CBAM Hazırlığı | Ürün/tesis/enerji/emisyon verisini beyan ve doğrulama öncesi tutarlı hale getirmek | Ürün, tesis, üretim, enerji, tahsis, emisyon, kanıt |

Kritik tasarım ilkesi: Ortak veri yeniden kullanılabilir; ancak dönem, organizasyon sınırı, metrik tanımı ve metodoloji farklıysa sistem bunu otomatik eşdeğer kabul etmez, farkın açıklanmasını ister.

# 3. Düzenleme Araştırma Fazı

Araştırma fazı yazılımdan önce başlar ve ürün yaşam döngüsü boyunca devam eder. Amaç, modelin “bildiğini varsaymak” değil; resmi kaynağa bağlı bir Regulatory Intelligence Layer kurmaktır.

| İş paketi | Teslimat | Sahip |
| --- | --- | --- |
| AB yıllık/management report | Accounting Directive, Transparency/ESEF ve seçilmiş üye devlet karar ağacı | AB raporlama + hukuk uzmanı |
| AB sürdürülebilirlik | CSRD/ESRS/Omnibus/VSME/Taxonomy sürüm haritası | ESRS uzmanı |
| Türkiye faaliyet raporu | TTK, asgari içerik yönetmeliği, SPK ve pilot sektör farkları | TR sermaye piyasası/hukuk uzmanı |
| Türkiye sürdürülebilirlik | TSRS 1/2, kapsam, geçiş, GRI eşleme | TSRS/GRI uzmanı |
| CBAM | Rol, kanıt, hesaplama/atama, doğrulama öncesi kontroller | CBAM teknik uzmanı |
| Ürünleştirme | Disclosure→data→evidence→rule→Word mapping | Bilgi mimarı + ürün ekibi |

Araştırma çıkış kapısı: her otomatik kuralın kaynak URL’si, madde/sürüm kaydı, yürürlük durumu, uygulanabilirlik şartı, uzman sahibi ve son inceleme tarihi bulunmalıdır.

# 4. Ürün Modülleri

Reporting Profile & Applicability Engine: Şirketin ülke, halka açıklık, sektör, büyüklük, grup yapısı, dönem ve hedef pazar bilgisine göre ilgili standart paketlerini önerir; nihai seçim danışman onayıyla yapılır.

Corporate Master Profile: Kurumsal tanıtım, faaliyet alanı, tesis, iş modeli, grup yapısı, yönetim, politika ve onaylı anlatı bir kez tutulur; yıllık güncelleme görevleri oluşur.

Report Blueprint / Index Composer: Faaliyet ve sürdürülebilirlik raporu için zorunlu, koşullu ve editoryal bölümlerden oluşan yaşayan indeks oluşturur.

Data & Evidence Room: Her ölçümü dönem, birim, kapsam, tesis/ürün, metodoloji, kaynak, owner ve onayla saklar.

Calculation & Quality Engine: Birim, dönem, toplam, oran, tahsis, kaynak, sürüm ve raporlar arası tutarlılık kontrolü yapar.

CBAM Evidence & Consistency: Ürün→tesis→üretim→enerji→emisyon→tahsis→kanıt zincirini ve pre-verification sorun listesini yönetir.

AI Evidence Assistant: Claude ve diğer sağlayıcılarla kaynaklı belge analizi, eksik/çelişki tespiti, soru ve metin taslağı üretir.

Word Report Compiler: Onaylı metin, tablo, kaynak ID, chart-data ve açık konuları DOCX paketine derler.

Interactive KPI Studio: Sadece onaylı veriden beslenen interaktif trend, hedef, karşılaştırma ve akış görselleri üretir.

# 5. AI ve Güvenlik İlkeleri

Claude varsayılan analiz/narrative sağlayıcısı olabilir; LLM Gateway aracılığıyla OpenAI, Gemini veya kurum içi model de takılabilir.

AI sadece tenant/workspace sınırı içindeki izinli belgelere ve sürümlenmiş standart paketlerine erişir.

AI her yanıtta kaynak göstermek veya “kanıt yetersiz” demek zorundadır.

Hesaplama, birim dönüşümü, sayısal toplama ve uyumluluk sonucu LLM’in değil; test edilmiş kural motoru ve insan gözden geçirmesinin sorumluluğundadır.

Her AI yanıtı için model, sürüm, kaynaklar, prompt şablonu ve insan onay durumu audit trail içinde saklanır.

Yüklenen belgeler güvenilmeyen içeriktir; belge içindeki talimatlar sistem talimatı olarak uygulanmaz.

# 6. İnteraktif Veri Sunumu

Amaç, kurumsal veriyi dekoratif hale getirmek değil; kullanıcıların doğru veriyi daha kolay anlamasını sağlamaktır. İnteraktif görsel PDF’in alternatifi değildir; raporun dijital katmanıdır.

| Görsel | Örnek kullanım | Zorunlu güven katmanı |
| --- | --- | --- |
| Trend çizgisi | Scope 1–2 emisyonu, enerji yoğunluğu, kadın yönetici oranı | Dönem, birim, kapsam, metodoloji, evidence linki |
| Hedef ilerleme | 2030 enerji/iklim/sosyal hedefi | Baz yıl, hedef tanımı, gerçekleşme hesabı |
| Akış diyagramı | Ürün→tesis→enerji→emisyon CBAM zinciri | Her düğümde kaynak ve onay durumu |
| Karşılaştırma | Tesis/ürün/iş birimi bazında performans | Sınır farkı ve karşılaştırılabilirlik uyarısı |
| Report Relationship Map | Faaliyet/sürdürülebilirlik/CBAM raporlarındaki ortak veri | Paylaşılan kaynaklar ve olası çelişkiler |

# 7. 12 Aylık Yol Haritası

| Faz | Süre | Odak | Ana çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Keşif & pilot | 2 hf | Problem, partner, sınırlar | 2 tasarım partneri + MVP metrikleri |
| 1. Araştırma | 6 hf | TR + AB + CBAM standart haritası | Sürümlü Standard Registry |
| 2. UX & bilgi mimarisi | 4 hf | Blueprint, evidence, index, tasarım sistemi | Test edilmiş prototip |
| 3. Platform çekirdeği | 8 hf | Multi-tenant, rol, proje, veri | Güvenli workspace |
| 4. TR Raporlama MVP | 8 hf | Faaliyet + TSRS/GRI + Word | İlk uçtan uca rapor |
| 5. Claude kalite asistanı | 6 hf | Kaynaklı AI ve inceleme | Grounded AI pilotu |
| 6. CBAM MVP | 8 hf | Bir sektörde evidence/consistency | Pre-verification workspace |
| 7. İnteraktif KPI | 5 hf | Veri hikâyesi ve relationship map | Embed edilebilir görseller |
| 8. Pilot & ürünleşme | 8 hf | 2 danışmanlık, 3 müşteri | Güvenlik + ticari paket |
| 9. AB genişleme | Ay 10–12+ | Tek ülke + ESRS pack | Uzman onaylı EU başlangıç paketi |

# 8. İlk MVP Sınırı

İlk sürümde bütün AB/Türkiye standartlarını otomatikleştirmek hedeflenmemelidir. Doğru ilk wedge: Türkiye’de TSRS/GRI veya faaliyet raporu hazırlayan, aynı zamanda AB ihracatı bulunan üretim şirketleriyle çalışan danışmanlık firmaları.

Multi-tenant workspace, rol yönetimi ve audit log

Corporate Master Profile ve report blueprint

Türkiye faaliyet raporu + TSRS 1/2 + GRI Core başlangıç paketleri

Excel/manuel veri girişi, kanıt ekleme, owner/onay akışı

30–50 kritik veri kalite kuralı

Kaynaklı Claude belge asistanı

Tasarıma hazır Word output

Tek sektör için CBAM evidence ve consistency checks

# 9. Başarı Ölçütleri

| Alan | 12 aylık hedef |
| --- | --- |
| Veri kalitesi | Tasarlanan kritik hata senaryolarının ≥ %90’ını yakalamak |
| AI güveni | AI önerilerinin %100’ünde kaynak veya açık belirsizlik notu |
| Operasyon | Veri toplama/takip süresinde ≥ %25 iyileşme hedefi |
| Tasarım handoff | Onay sonrası tasarım veri revizyonlarında ≥ %30 azalma hedefi |
| Pilot | 2 danışmanlık tenantı + 3 müşteri workspace’i |
| Güvenlik | Tenant izolasyonunda 0 yüksek risk bulgu |
| Regülasyon | Kritik düzenleme değişikliklerinde 5 iş günü içi triage |

# 10. Regülasyon Durum Notu

Bu yol haritası 15 Ekim 2026 itibarıyla hazırlanmıştır. AB sürdürülebilirlik düzenlemeleri Omnibus I ve ESRS değişiklikleri nedeniyle hızla güncellenmektedir; Türkiye’de de TSRS kapsamı, geçiş ve sektörel uygulamalar profil bazında kontrol edilmelidir. MİZAN’ın ürün kuralı, herhangi bir standardı yalnızca resmi kaynak, sürüm ve yürürlük durumu kayıtlıysa otomatik akışa dahil etmektir.

İlk resmi kaynak seti ve URL’ler bu paketteki `07_Kaynak_Notlari.md` ve `05_Standart_ve_Kaynak_Kayitlari.csv` dosyalarında bulunur.